APSTIPRINĀTS

Lubānas novada pašvaldības

 iepirkuma komisijas

2018. gada 30. oktobra sēdē,

protokols Nr. 1

IEPIRKUMA

**Atkārtots iepirkums**

 **“Ielu seguma atjaunošana Lubānā”**

ID Nr. LNP2018/10

NOLIKUMS

Lubānā, 2018

**1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra

### Iepirkuma identifikācijas numurs: LNP 2018/10.

### Iepirkuma procedūra – iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta kārtībā.

## Pasūtītājs

Lubānas novada pašvaldība, Reģistrācijas numurs: 90000054159.

Juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv.

## Kontaktpersona

### Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis, tālruņa numurs: 26482016.

## Pretendenti

### Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam „Ielu seguma atjaunošana Lubānā”, identifikācijas Nr. LNP2018/10 (turpmāk – iepirkums) un atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

### Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta iepirkuma pieteikumu.

## Iepirkuma nolikuma saņemšana

### Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lubana.lv.

### Lejuplādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pasūtītāja interneta mājaslapā pie iepirkuma nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

## Papildu informācijas sniegšana

### Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@lubana.lv.

### Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par šī iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/iepirkumi”.

### Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.lubana.lv publicētajai informācijai par iepirkumu.

### Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā www.lubana.lv, sadaļā „Pašvaldība/iepirkumi”.

### Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā www.lubana.lv.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība

### Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. novembrim pulksten 14:00, atsūtot pa pastu uz adresi Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, vai arī iesniedzot personīgi vai ar kurjeru – Lubānas novada pašvaldības kancelejā, 2. stāvā, 13. kabinetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nosūtīti iesniedzējam atpakaļ.

### Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz iepirkuma nolikuma 1.7.1. punktā minētajam termiņam.

### Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta piedāvājuma norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc iepirkuma nolikuma 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājumu atvēršana vieta, laiks un kārtība

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018. gada 15. novembrī plkst. 14.00 Lubānā, Tilta ielā 11, 2. stāvā 14. kabinetā.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

### Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu bez PVN.

### Pēc Piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

## Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

|  |
| --- |
| Lubānas novada pašvaldībaTilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunisIepirkumam Atkārtots iepirkums „Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,identifikācijas Nr. LNP2018/10Neatvērt līdz 2018. gada 15. novembrim, plkst. 14:00 |

### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

### Piedāvājuma dokumentiem:

#### jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

#### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

#### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### Titullapa ar norādi – iepirkumam Atkārtots iepirkums „Ielu seguma atjaunošana Lubānā”, identifikācijas Nr. LNP2018/10, pretendenta nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

#### satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas;

#### iesniedzamie dokumenti (atbilstoši iepirkuma nolikuma 3. nodaļas prasībām), ieskaitot iesniegumu dalībai iepirkumā.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Barkavas, Latgales ielu un tilta pār Aivieksti Stacijas ielā segumu atjaunošana Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

### Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi.).

## Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās (piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par katru daļu atsevišķi):

### Barkavas ielas asfalta atjaunošana ar bitumena un šķembu pārklājumu,

### Latgales ielas seguma uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes metodi,

### Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana.

## Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

### Līguma izpildes laiks: 2019. gada 31. jūlijs.

### Līguma izpildes vieta: Barkavas, Latgales, Stacijas ielas, Lubāna, Lubānas novads.

### Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 15 dienu laikā pēc darbu pilnīgas izpildes.

# PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE

## Pieteikums dalībai iepirkumā

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums). Personas, kura paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;

## Pretendentu atlase

### Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām.

### Uz pretendentu, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

### Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

### Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz iepirkuma nolikuma 3.3. punktā minētie atlases dokumenti.

### Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. EPD veidlapu elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#.

## Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| * + 1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz **10% (desmit procenti)** no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir **reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos**.
 | * + - 1. Par eģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv).
			2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas **reģistrācijas apliecības kopija**.
			3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz **apliecinājumu** brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.
 |
| * + 1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz **10%** **(desmit procenti)** no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir **reģistrētas Būvkomersantu reģistrā** vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.
 | * + - 1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā <https://bis.gov.lv/bisp/>;
			2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz **apliecinājums**, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā,
			3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas **reģistrācijas apliecības kopija** vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.
 |
| * + 1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2013. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu izpildē, kuru ietvaros veikta (atbilstoši iepirkuma daļai): ielas vai ceļa asfalta atjaunošana ar bitumena un šķembu pārklājumu, ielas vai ceļa seguma uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes metodi, tilta ietves asfalta seguma remonts. Par līdzvērtīgiem darbiem tiek uzskatīti darbi, kuru līgumcena ir vismaz 80% apmērā no piedāvātās līgumcenas darbiem (bez PVN).
 | * + - 1. **informācija par savu un/ vai apakšuzņēmēju pieredzi** iepriekšējo **5 (piecu) gadu** laikā (tabula Nolikuma 4. pielikumā *Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā*),
			2. **vismaz divas** **pozitīvas pasūtītāju atsauksmes** par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, izpildītā līguma cenu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē.
 |
| * + 1. Pretendenta rīcībā ir jābūt speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautais atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētā profesijā.
 | * + - 1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā <https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates>.
 |

## Tehniskais piedāvājums

### Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma prasībām un tāmēs iekļauto informāciju.

### Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāsniedz pielietotās tehnoloģijas un izmantojamo materiālu apraksts, kā arī jāiekļauj pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst darba uzdevuma prasībām, līdz ar to pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi.

### Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno būvdarbu izpildes laika grafiks.

## Finanšu piedāvājums

### Pretendents iesniedz parakstītu **Finanšu piedāvājumu** un **lokālās tāmes** atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumu Nr. 239 „*Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība*” formām.

### Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti **divi cipari aiz komata**.

### Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līguma projektā (5. pielikums).

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

## Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

### Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### piedāvājuma noformējuma pārbaude;

#### pretendentu atlase;

#### tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;

#### piedāvājumu vērtēšana.

### Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

### Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 1.9. punktā noteiktajām prasībām.

### Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendentu atlase

### Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents atbilst iepirkuma nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktā (PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi) minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā.

### Iepirkuma komisija vērtē pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

### Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma darba uzdevuma prasībām.

### Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 3.4. punkta prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

### Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN katrā no iepirkuma daļām.

# IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

## Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

### Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

### Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

### Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

### Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

### Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu iepirkuma pārtraukšanai.

## Iepirkuma līguma slēgšana

### Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

### Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

### reģistrē personālsabiedrību LV Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma;

### noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.

### Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

### Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62. panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

### Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

# IEPIRKUMA KOMISIJA

## Iepirkumu komisijas tiesības:

### Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

### Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

### Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

### Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

### Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi:

### Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

###  Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma nolikumu.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un iepirkuma nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības:

### Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

###  Rakstiski pieprasīt iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā, izmantojot elektronisko pastu.

### Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu iepirkumā.

### Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

### Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

## Pretendenta pienākumi:

### Lejupielādējot vai saņemot iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājaslapā www.lubana.lv.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā iepirkuma nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

### Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

### Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

### Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma līguma izpildei.

### Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

# IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

2. pielikums. Informācija par pretendentu

3. pielikums. Tehniskā specifikācija

4. pielikums. Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

5. pielikums. Līguma projekts.

1. PIELIKUMS

 Iepirkuma Atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ**

**„** **Ielu seguma atjaunošana Lubānā” (identifikācijas Nr. LNP2018/10)**

Lubānas novada pašvaldībai 2018. gada\_\_.\_\_\_\_\_\_\_

Esam iepazinušies ar iepirkuma „Ielu seguma atjaunošana Lubānā” (identifikācijas Nr. **LNP2018/10)** Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvājam veikt:

\* Barkavas ielas asfalta atjaunošanu ar bitumena un šķembu pārklājumu saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN (summa cipariem un vārdiem) | PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN(summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

\* Latgales ielas seguma uzlabošanu ar dubultās virsmas apstrādes metodi saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN (summa cipariem un vārdiem) | PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN(summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

\* Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošanu saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN (summa cipariem un vārdiem) | PVN 21 %(summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN(summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

\*aizpildīt atbilstošo sadaļu

Ar šo mēs apliecinām, ka:

1. mums ir skaidri saprotami Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumi;
2. mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi;

1. mūsu piedāvājums ir spēkā 180 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;
2. visa piedāvājuma dokumentos norādītā informācija un sniegtās ziņas ir patiesas un pretendents neliks šķēršļus pasūtītājam to pārbaudei;

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. PIELIKUMS

 Iepirkuma Atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

**Informācija par pretendentu**

**iepirkumam “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”**

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/10)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Nosaukums:** |
| **2.** | **Reģistrācijas numurs:** |
| **3.** | **Adrese:** |
| **4.** | **Kontaktpersona :** |
| **5.** | **Telefons:** |
| **6.** | **Fakss:** |
| **7.** | **E-pasts:** |
| **8.**  | **Finanšu rekvizīti:** |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums *(ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”)*:

|  |  |
| --- | --- |
| Mazais uzņēmums \* | Vidējais uzņēmums \*\* |
|  |  |

\* *Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;*

*\*\* Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.*

 Z.v.

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. PIELIKUMS

 Iepirkuma atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

**tehniskā specifikācija**

**iepirkumam “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”**

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/10)

**1. DAĻA Barkavas ielas asfalta atjaunošana ar bitumena un šķembu pārklājumu**

 **SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**

Vispārīgie rādītāji

Ielas garums- 811 m

Ielas platums- 5 -5.7+2\*1 m

 Tehniskā dokumentācija „Barkavas ielas seguma atjaunošana Lubānā” izstrādāta pēc novada pašvaldības pasūtījuma.

 Projektēšanai izmantoti topogrāfiskie uzmērījumi, kurus izsniedza novada pašvaldība.

Tehniskās dokumentācijas risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, „Autoceļu un ielu būvnoteikumiem” (MK noteikumiNr.633 no 2014.10.14.). un Latvijas valsts standartiem: LVS 190-2:2007/A1:2010 “Ceļa projektēšanas noteikumi, normālprofili”, rokasgrāmatai „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016.

 Dokumentāciju sagatavoja projektētāja Ilze Šahno (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr. 3-01168).

 Pirms darbu uzsākšanas jānovāc nomaļu apauguma liekā grunts un jāaizved ar autotransportu uz atbērtni, nomales jāplanē un jāveido profils.

 Esošo inženierkomunikāciju parastie aku vāki ir jāapmaina pret peldošiem, izbūvējot jaunas aku pārsedzes.

 Komunikāciju peldošā tipa aku vāku (40t) regulēt seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus vai betona gredzenus).

 Esošā ceļa klātne – asfaltbetons- jāizlīdzina, veicot iesēdumu remontu.

Jāveic vienkārtas virsmas apstrāde VAA1. Izvērtējot ielas novietojumu, nelielo kustības intensitāti – pēc rokasgrāmatas „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016 pieņemts :

 ceļa klase R1,

 Minerālmateriāla klase SIII, izmantojamās sīkšķembas 11/16 ar patēriņu uz m2 17 – 20 kg, izmantojamais bitumens C65B2 ar patēriņu uz m2 2.2 l, ievērtējot seguma slikto stāvokli.

 Pēc virsmas apstrādes pabeigšanas jāveic nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana. Lai nelauztu ceļa segu, uzbraucot un nobraucot no nobrauktuvēm, ar attiecīgu materiālu ir jāveido plūdens kritums uz nobrauktuvēm.

 Visus darbus veicot jāievēro rokasgrāmatā „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016 norādītie materiāli un tehnoloģijas.

 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Aku pārbūves laikā pieaicināt SIA „Lubānas KP” pārstāvi. Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība un to nostiprināšana. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks par 2m, rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.

 Būvdarbu laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana saviem īpašumiem. Pēc izbūves paredzēts sakārtot apkārtni.

**DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |   | Darbu veidi | Mērvienība | Darbu daudzums |
|   |   | **Sagatavošanas darbi**  |   |   |
| 1 | 3.3. | A/betona frēzēšana salaidumu vietās | m² | 68,5 |
|   |   | **Zemes darbi**  |   |   |
| 1 | 4.2. | Liekās grunts (apauguma) noņemšana, aizvešana | m³ | 56,0 |
|   |   | **Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 5.4. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana  | m² | 1521,2 |
| 2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība vidēji 4 cm biezumā nobrauktuvēm | m² | 48,8 |
| 3 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība 16 cm biezumā (paplašinājumam) | m² | 14,00 |
|   |   | **Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 6.2. | Iesēdumu labošana ar karsto asfaltu AC11bin ( arī paplašinājuma ieklāšana 11 m2)  | t | 26,65 |
| 2 | 6.6. | Vienkārtas virsmas apstrāde VAA1 11/16 (S III) | m² | 4472,00 |
| 3 | 6.2. | Profila labošana ar ar karsto asfaltu AC11surf nobrauktuvēm  | m² | 57,70 |
|   |   | **Konstrukcijas** |   |   |
| 1 | 3.4. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana seguma līmenī, izbūvējot jaunas aku pārsedzes, betona gredzenus | gb | 4,0 |
| 2 | 48 | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana seguma līmenī  | gb | 3,0 |

3. PIELIKUMS

 Iepirkuma atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

**2. DAĻA Latgales ielas seguma uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes metodi**

**SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**

Vispārīgie rādītāji

Ielas garums- 950 m+220,4 m

Ielas platums- 5+ 2\*1 m

 Tehniskā dokumentācija „Latgales ielas atjaunošana Lubānā” izstrādāta pēc novada pašvaldības pasūtījuma un saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

 Projektēšanai izmantoti topogrāfiskie uzmērījumi, kurus izsniedza novada pašvaldība.

Tehniskās dokumentācijas risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, „Autoceļu un ielu būvnoteikumiem” (MK noteikumiNr.633 no 2014.10.14.) un Latvijas valsts standartiem: LVS 190-2:2007/A1:2010 "Ceļa projektēšanas noteikumi, normālprofili", rokasgrāmatai „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016.

 Dokumentāciju sagatavoja projektētāja Ilze Šahno (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr. 3-01168).

 Pirms darbu uzsākšanas jānovāc nomaļu apauguma liekā grunts un jāaizved ar autotransportu uz atbērtni, nomales jāplanē un jāveido profils.

 1.posmā:

 Esošo komunikāciju aku vākI jānomaina uz peldošā tipa vākiem (40t),izbūvējot jaunas aku pārsedzes, jāveic regulēšana seguma līmenī. Demontētās detaļas jāatgriež SIA „Lubānas KP”.

 Esošā ceļa klātne – grants sega- jāizlīdzina, jāveido vajadzīgo šķērskritumu 2,5 % no ceļa ass uz katru pusi.

Vēl esošais segums jāpastiprina ar minerāmateriāla 0/32s 16 cm kārtu, panākot tās nestspēju 100 Mpa, atbilstoši CS 2017 8.4. punktam.

 Jāizbūvē 2 ātruma slāpēšanas konstrukcijas( Gulošie policisti) un jāuzstāda attiecīgas ceļa zīmes 113, 4 gb.

 Jāveic divkārtu virsmas apstrāde VAG2.

Izvērtējot ielas novietojumu, nelielo kustības intensitāti – pēc rokasgrāmatas „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016 pieņemts :

 ceļa klase R1,

 minerālmateriāla klase SIII, izmantojamās sīkšķembas 16/22 un 8/11 ar patēriņu uz m2 21 kg un 13-17 kg, izmantojamais bitumens C65B3 ar patēriņu uz m2 2,4 un 2.4 l, ievērtējot seguma slikto stāvokli.

 Pēc virsmas apstrādes pabeigšanas jāveic nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu 0/16, profilēšana un blīvēšana. Lai nelauztu ceļa segu, uzbraucot un nobraucot no nobrauktuvēm, ar attiecīgu minerālmateriālu 0/32s ir jāveido plūdens kritums uz nobrauktuvēm.

 Visus darbus veicot, jāievēro rokasgrāmatā „Ceļa segumu virsmas apstrāde” 2016 norādītie materiāli un tehnoloģijas.

 2.posmā:

 Esošais segums jāpastiprina ar minerāmateriāla 0/32s 16 cm biezu kārtu un nobrauktuvju segums jāpastiprina ar minerāmateriāla 0/32s maisījumu vid.10 cm biezumā.

 Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Aku pārbūves laikā pieaicināt SIA „Lubānas KP” pārstāvi.

 Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība un to nostiprināšana. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks par 2m, rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem.

 Būvdarbu laikā jānodrošina arī iedzīvotāju piekļūšana saviem īpašumiem. Pēc izbūves paredzēts sakārtot apkārtni.

**1. POSMA DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | CS p-ts | Darbu veidi | Mērvienība | Darbu daudzums |
|   |   | **Sagatavošanas darbi**  |   |   |
| 1 | 3.3. | A/betona frēzēšana salaidumu vietās 5 cm | m² | 20 |
|   |   | **Zemes darbi**  |   |   |
| 1 | 4.2. | Liekās grunts (apauguma) aizvešana | m³ | 430 |
| 2 | 4.4. | Zemes klātnes uzbēŗuma izbūve (veidojot pakāpes izskalojuma vietā) | m³ | 4,9 |
| 3 | 4.6. | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā izskalojuma vietā | m² | 20 |
|   |   | **Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība 16 cm biezumā | m² | 5020 |
| 2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s būvniecība vid.10 cm biezumā nobrauktuvēs | m² | 103,6 |
| 3 | 5.4. | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, 4cm biezumā | m² | 1826,0 |
| 4 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 būvniecība 18 cm biezumā nobrauktuvei (Skolas iela) | m² | 90,00 |
|   |   | **Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 6.6. | Divkārtu virsmas apstrāde VAG1 16/22 un 8/11 (S III) | m² | 4791 |
| 2 | 6.2. | Karstā asfalta AC11surf seguma izbūve 4,5 cm nobrauktuvei (Skolas iela)  | m² | 86 |
|   |   | **Konstrukcijas** |   |   |
| 1 | 7.8. | Ātruma slāpēšanas konstrukcijas izbūve (ātrumvaļņi) | gb | 2,0 |
| 2 | 7.3. | C/zīmju 113 uzstādīšana | gb | 4,0 |
| 3 | 3.2. | Vecā tipa aku vāka un atbalsta gredzena nojaukšana | gb | 26 |
| 4 | 3.4. | Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t), izbūvējot jaunas aku pārsedzes, regulēšana seguma līmenī  | gb | 26 |
| 5 |   | Kanalizācijas tīkla skalošana | st | 16 |

**2. POSMA DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | CS p-ts | Darbu veidi | Mērvienība | Darbu daudzums |
|   |   | **Zemes darbi**  |   |   |
| 1 | 4.2. | Liekās grunts (apauguma) noņemšana, aizvešana | m³ | 101,0 |
|   |   | **Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32 s būvniecība 16 cm biezumā | m² | 1359 |
| 2 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32 s būvniecība vid.10 cm biezumā nobrauktuvēs | m² | 45,5 |

3. PIELIKUMS

 Iepirkuma atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

**3. DAĻA Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana**

 **SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS**

Vispārīgie rādītāji

Tilta ietves garums- 95,5+98 m

Tilta ietves platums- 2\*1,56 m

 Tehniskā dokumentācija „**Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana**” izstrādāta pēc novada pašvaldības pasūtījuma un saskaņā ar defektu aktu.

 Projektēšanai izmantoti izpilduzmērījumi, kas veikti 2002. gadā pēc Aiviekstes tilta rekonstrukcijas Lubānā.

 Tehniskās dokumentācijas risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, „Autoceļu un ielu būvnoteikumiem” (MK noteikumiNr.633 no 2014.10.14.). un Latvijas valsts standartiem: LVS EN 12970:2005 „Mastikas asfalts hidroizolācijai”, LVS EN 13108-6:2006 „Bituminētie maisījumi. Materiālu specifikācijas”.

 Remonta darbus jāveic atbilstoši norādījumiem rokasgrāmatā “Tilta klāja hidroizolācija un segums Projektēšanas un būvniecības vadlīnijas” un „Ceļu Specifikācijas 2017”.

 Dokumentāciju sagatavoja projektētāja Ilze Šahno (Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts Nr. 3-01168).

 Tilta gājēju daļai ekspluatācijas laikā ir parādījušies defekti - burbuļveida bojājumi, kas traucē gājējiem droši pārvietoties un arī komunālajam dienestam veikt ietvju tīrīšanu.

 Pēc gājēju ietves segas nojaukšanas **līdz aizsargbarjerai** 1,25 m platumā bojātās vietās jāveic betona virsmas apstrāde ar skalotu smilti (0.2 – 0.7 mm), tad virsmas labošanu ar remontjavu un klātnes vienkāršotā atjaunošana, pēc pirmā tipa vienkāršotās segas A2-1 parauga:

 Pārklājums ar zemas viskozitātes karstumizturīgiem epoksīdsveķiem un smalkām smiltīm (0.8 – 1.2 mm) 2 kārtās;

 Polimērmodificētā bitumena emulsijas C60BP3 pārklājums;

 Karstā asfalta AC 11 bin izlīdzinošā kārta 2 cm;

 Karstā asfalta AC 11surf dilumkārta 3 cm.

**Hidroizolācija jāieklāj arī uz blakus esošām vertikālām betona virsmām vismaz 10 cm augstumā !**

 Būvdarbu laikā jānodrošina gājējiem droša pārvietošanās pa tiltu.

**DARBU DAUDZUMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | CS pts | Darbu veidi | Mērvienība | Darbu daudzums |
|   |   | **Sagatavošanas darbi**  |   |   |
| 1 | 3.3. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 5 cm biezumā | m² | 23,4 |
| 2 | 3.2. | A/betona un izolācijas nojaukšana bojājumu vietās  | m³ | 8,1 |
|   |   | **Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas** |   |   |
| 1 | 6.2. | Karstā asfalta AC11 bin izlīdzinošās kārtas izbūve 2 cm biezumā  | m² | 129,00 |
| 2 | 6.2. | Karstā asfalta AC11 surf dilumkārtas izbūve 3cm biezumā  | m² | 129,00 |
|   |   | **Konstrukcijas** |   |   |
| 1 |   | Betona virsmas tīrīšana ar smilšu strūklu | m² | 149,50 |
| 2 |   | Betona virsmas labošana ar remontjavu | m³ | 0,65 |
| 3 |   | Virsmas sagatavošana pirms hidroizolācijas izbūves | m² | 149,50 |
| 4 |  | Pārklājums ar zemas viskozitātes karstumizturīgiem epoksīdsveķiem un smalkām smiltīm(0.8 – 1.2 mm) 2 kārtās; | m² | 149,50 |
| 5 |  | Bitumens C60 BP3 vienā kārtā | m² | 129,00 |

4. PIELIKUMS

 Iepirkuma Atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

 **Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze**

**līdzīgu būvdarbu veikšanā**

**iepirkumam “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”**

(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2018/10)

Pretendenta nosaukums: ­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reģistrēts Komercreģistrā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ar Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Pakalpojums/**būvdarbi veikti* *(laika periods)* | *Pakalpojuma/būvdarbu apraksts, apjoms* | *Līguma summa EUR bez PVN*  | *Klients, kontaktpersona, tālrunis* |
| *1* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |
| *3* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Z.v.

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. PIELIKUMS

 Iepirkuma Atkārtots iepirkums

 “Ielu seguma atjaunošana Lubānā”,

 identifikācijas Nr. LNP2018/10 nolikumam

LĪGUMS (projekts)

### *Barkavas ielas asfalta atjaunošana ar bitumena un šķembu pārklājumu,*

### *Latgales ielas seguma uzlabošana ar dubultās virsmas apstrādes metodi,*

### *Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana.*

Lubānā 2018. gada …………

Lubānas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000054159, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, izpilddirektors Ivars Bodžs, kurš rīkojas, pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

 **------------------------------------------------------**, (turpmāk – **Būvuzņēmējs**), kurš rīkojas saskaņā ar-----------------------, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi saukta „Puse”, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma “Ielu seguma atjaunošana Lubānā” (iepirkuma ID Nr. LNP 2018/2), rezultātiem un iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt *ceļa remontdarbus* ***-*** *segumu atjaunošanu*(turpmāk –**DARBUS)** atbilstoši tāmei, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums), par tajā norādītajām cenām un šajā līgumā paredzētajiem noteikumiem Pasūtītāja objektā, - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

* 1. Ar terminu „Darbi” šā līguma tekstā un visā līguma izpildes laikā Puses saprot:
		1. Mēru noņemšanu, resursu transportēšanu uz šajā līgumā norādīto objektu;
		2. Būvgružu savākšanu un aizvešanu;
		3. Darba izpilde saskaņā ar tāmi;
		4. Izpilddokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

**2. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS TERMIŅI**

* 1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.
	2. Būvuzņēmējs uzsāk darbus ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un izpilda pienācīgā kvalitātē līdz **2018. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** Darbi tiek uzskatīti izpildīti termiņā, ja Būvuzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus Objektā un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis objektā veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.
	3. Būvuzņēmējs dod **3 (trīs) gadu garantiju** izpildītajiem Būvdarbiem un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža

**3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

3.1. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto izmaksu Tāmi ir EUR **\_\_\_\_\_** (summa vārdiem), bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā „Pievienotās vērības nodokļa likums” 142. pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību.

3.2. Pasūtītājs veic samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītāja lokālā tāme ir par pamatu ikmēneša izpildīto darbu apjoma atskaites sagatavošanai un tā pārbaudei. Darbu vienību izmaksas ir spēkā visu Būvobjekta būvniecības laiku, un Būvuzņēmējs nevar prasīt to pārskatīšanu sakarā ar jebkādu finansiālo risku iestāšanos, t.sk., iespējamā cenu pieauguma (inflācijas) gadījumā.

3.3. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs un būvuzraugs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.4. Visus maksājumus, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinos *euro.*

3.5. Būvuzņēmējs par mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Būvuzņēmēja pārstāvis, būvuzraugs un Pasūtītāja atbildīgā persona. Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.6. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.

3.7. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Būvuzņēmēju un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Būvuzņēmēja darbiem.

3.8. Līguma cenas izmaiņas:

3.8.1. Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā un avansa maksājumi **nav paredzēti.**

3.8.2. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Būvuzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas ar rakstisku iesniegumu pie būvuzrauga un Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez būvuzrauga un Pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti.

3.8.3. Visas papildus būvdarbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmējam aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs.

3.9. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos gadījumos:

3.9.1. Ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem darbiem, kas konstatēta, Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot darbus, ja Būvuzņēmējs nevar iesniegt attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;

3.9.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;

3.9.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti aprēķinājis Būvuzņēmējam līgumsodus;

3.9.4. Ja Būvuzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu, t.sk. Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nodarīto zaudējumu apmērā samazināt Būvuzņēmējam veicamo maksājumu.

3.10. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, norādot maksājumu samazināšanas pamatojumu.

1. **BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1 Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar līgumam pievienoto tāmi. Būvuzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātes un kvalitātes prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

4.2. Būvuzņēmējs apņemas atbildēt par darba un materiālu kvalitāti.

4.3. Būvuzņēmējam ir pienākums organizēt būvgružu izvešanu no darbu veikšanas vietas un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā.

4.4. Būvuzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas radušies Būvuzņēmēja personāla vai līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. Pasūtītājam vai trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu parakstīts akts. Aktu paraksta līgumā norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neparaksta aktu, Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

4.5. Uzturēt tīrību visā Būvuzņēmēja darbības zonā un nodrošināt būvgružu un augu izcelsmes atkritumu savākšanu un aizvešanu.

4.6. Ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar līgumu, Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

4.7. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.8. Ar pienācīgu rūpību izpildīt visus līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē Izpildītāja vainas dēļ.

4.9. Visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.

4.10. Visā Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., Apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem

4.11. Būvuzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa

4.12. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus: sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu, būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, rīkojumu par būvniecībā atbildīgo personu, būvdarbu žurnālu, Būvuzņēmēja un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, kuras Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā un garantijas periodā;

**5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

5.1. Nodrošināt pieeju šā līguma 1.1.punktā minētajam objektam Darbu veikšanai.

5.2. Pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar līgumu, kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem līgumā noteiktajā kārtībā.

5.3. Pasūtītājs un būvuzraugs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.

5.4. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Būvuzņēmējs pēc atkārtota rakstiska brīdinājuma nav ievērojis līgumā atrunātos termiņus vai citus līguma noteikumus.

5.6. Lai sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs no savas puses nozīmē atbildīgo personu –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Par darbu pabeigšanu objektā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izpildīto darbu akta un rēķina saņemšanas veic iesniegtā aprēķina un darbu apjomu pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Būvuzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

6.2. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi:

6.2.1. Būvuzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam;

6.2.2. Būvuzņēmējs Darbu nodošanai iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objektā veiktajiem darbiem saistīto dokumentāciju, t.sk. materiālu kvalitāti apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, institūciju atzinumus, ja tie ir nepieciešami, garantijas apliecinājumu un tml.

6.2.3. Būvuzņēmējs, būvuzraugs un Pasūtītājs ir parakstījuši apliecinājumu par Objekta (būves) gatavību ekspluatācijai un galīgo darbu paņemšanas-nodošanas aktu ir apstiprinājis Pasūtītājs.

6.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par darbu un materiālu kvalitāti.

**7. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA**

7.1. Būvuzņēmējs garantē veikto Darbu iekārtu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību **3 (trīs) gadu** laikā no Darbu pabeigšanas.

7.2. Garantijas laikā Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu, materiālu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties.

7.3. Pretenziju Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam pa e-pastu un vienlaicīgi izsūta pa pastu, skaitot, ka Uzņēmējs to ir saņēmis vienas darba dienas laikā pēc izsūtīšanas pa e-pastu.

7.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 10 (desmit) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.

7.5. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz savu iebildumu pamatojumu.

7.6. Ja Pasūtītājs līguma 8.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Būvuzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu (līdz 3 ekspertiem), kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam sedz vainīgā Puse.

7.7. Būvuzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.

**8. NEPĀRVARAMĀ VARA**

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem.

8.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 9.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

**9. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA**

9.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto rēķina apmaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no termiņā neapmaksātās summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

9.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Būvdarbu izpildes termiņu (konkrētam darbu veidam saskaņā ar grafiku vai galīgo darbu izpildes termiņu), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Izpildītājam.

9.3. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē Defektu aktā norādīto defektu novēršanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu iesniegšanas dienas Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līgumā noteikto samaksu par izpildītajiem Būvdarbiem līdz defektu novēršanai.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

9.5. Par Līguma noteikumu neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

1. **DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI**

10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā.

10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

10.3. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā līguma noteikumus no līguma parakstīšanas brīža, un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.

10.4. Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt šo Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī Līguma noteikumus un nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses pārstāvis saņēmis šī līguma eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā līgumā noteiktās saistības.

1. **LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBA**

11.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

1. **PĀRĒJIE NOTEIKUMI**
	1. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
	2. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, kur nosūtīšanu apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu.
	3. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses, izņemot lokālās tāmes, kas pievienotas līgumam tādā formā un veidā, kā tikušas iesniegtas.

13.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

* 1. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā Līguma pielikums netiek gatavots.
	2. LĪGUMS sagatavots un parakstīts - ( ) eksemplāros uz - ( ) lapām. Viens LĪGUMA eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie BŪVUZŅĒMĒJA, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
	3. Līguma pielikumā:

 Iepirkuma finanšu piedāvājuma tāmes( kopijas).

1. **PUŠU REKVIZĪTI**

**Pasūtītājs: Būvuzņēmējs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lubānas novada pašvaldība**Reģ. Nr.: 90000054159Adrese: Tilta iela 11, Lubāna,Lubānas novads, LV-4830BankaKonts |  |